Оценка эффективности реализации в 2020 году муниципальной программы Промышленного внутригородского района городского округа Самара

«Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2025 годы

Оценка степени выполнения в 2020 году мероприятий муниципальной программы Промышленного внутригородского района городского округа Самара Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2025 годы (далее – муниципальная программа) представляет собой отношение количества выполненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей | |
| План | Факт |
| 1 | Площадь отремонтированных внутриквартальных проездов | кв. м | 29 029 | 31 456,3 |
| 2 | Количество установленных газонных ограждений | п. м | 1000 | 442 |
| 3 | Количество установленных ограждений вдоль гостевых и туристических маршрутов | п. м | 0 | 0 |
| 4 | Количество проведенных общественных мероприятий, направленных на благоустройство | шт. | 10 | 10 |
| 5 | Объем финансирования за счет всех источников | тыс. руб. | 116 406,3 | 114 681,1 |

Оценка эффективности реализации в 2020 году муниципальной программы рассчитана как средняя взвешенная всех оценок по удельному весу объемов финансирования соответствующих подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 85,5%.

В соответствии с Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 24.08.2017 № 123 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара" при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы 85,5% - м***униципальная программа является эффективной.***