Оценка эффективности реализации в 2018 году муниципальной программы Промышленного внутригородского района городского округа Самара

«Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы

Оценка степени выполнения в 2018 году мероприятий муниципальной программы Промышленного внутригородского района городского округа Самара Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы (далее – муниципальная программа) представляет собой отношение количества выполненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей | |
| План | Факт |
| 1 | Площадь отремонтированных внутриквартальных проездов | кв. м | 6800 | 22677 |
| 2 | Количество установленных газонных ограждений | п. м | 2000 | 4088 |
| 3 | Количество установленных ограждений вдоль гостевых и туристических маршрутов | п. м | 100 | 1100 |
| 4 | Количество проведенных общественных мероприятий, направленных на благоустройство | шт. | 10 | 10 |
| 5 | Объем финансирования за счет всех источников | тыс. руб. | 52 906,4 | 46 344,6 |

Запланированные мероприятия муниципальной программы выполнены на 100% (504,6%).

Оценка эффективности реализации в 2018 году муниципальной программы рассчитана как средняя взвешенная всех оценок по удельному весу объемов финансирования соответствующих подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 87,59%.

В соответствии с Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 24.08.2017 № 123 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара" при значении степени выполнения мероприятий муниципальной программы 100% и при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы 87,59% - ***эффективность реализации*** ***муниципальной программы является высокой.***