Промышленный ВГР

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Промышленного внутригородского района городского округа Самара

«Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы

в 2018 году

В соответствии с муниципальной программой Промышленного внутригородского района городского округа Самара  «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы (далее - Программа), утвержденной постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 № 251, общественной комиссией             по рассмотрению и проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов в Программу, на основании предложений, поступивших от заинтересованных лиц,  утвержден адресный перечень 7 дворовых территорий, на которых планируется проведение работ по благоустройству в 2018 году:

1. ул. Тополей, 4, 8, ул. Г. Димитрова, 105,107,109,11,113;

2. ул. Г. Димитрова, 83;

3. ул. Г. Димитрова, 77, 79;

4. Московское шоссе, 298 а;

5. Московское шоссе, 276;

6. ул. А. Матросова, 19, 21;

7. ул. Ташкентская, 246 а.

По состоянию на 10.07.2018:

1. ул. Тополей, 4, 8, ул. Г. Димитрова, № 105, 107, 109, 111, 113:

- установлены новые световые опоры, подключены, на существующих опорах заменены светильники;

- на футбольном поле уложено искусственное покрытие, установлено ограждение и ворота;

- произведен снос аварийных деревьев;

- вывезены незаконно установленные гаражи;

- ведутся работы по демонтажу бортового камня и установке нового;

Планируется:

- установка МАФ;

- ремонт внутриквартальных проездов с устройством парковочных мест, а также восстановление и ремонт тротуаров;

2. ул. Г. Димитрова, 83:

- выполнена подготовка оснований детской и спортивной площадок под резиновое покрытие;

- выполнен ремонт пешеходных дорожек на детской площадке;

- завезен чернозем;

- установлена новая световая опора, на существующих световых опорах установлены новые светильники;

- вывезено 4 незаконно установленных гаража;

- установлено ограждение спортивной площадки;

Планируется:

- установка ограждения детской площадки, МАФ;

- установка спортивного оборудования на спортивной площадке;

- вывоз 1 гаража;

- санитарная обрезка деревьев;

- завоз песка на детскую площадку с существующим игровым комплексом;

- устройство парковочных мест.

3. ул. Г. Димитрова, 77, 79:

- выполнена подготовка основания детской площадки;

- уложено антитравматическое покрытие на спортивной площадке;

- завезен песок на детскую площадку;

- завершен ремонт пешеходных дорожек на детской площадке;

- завезен чернозем;

- установлена новая световая опора, на существующих световых опорах установлены новые светильники;

- вывезено 4 незаконно установленных гаража;

- ведутся работы по демонтажу и установке бортового камня, снятие асфальтового покрытия;

- выполнены работы по сносу и санитарной обрезке деревьев.

Планируется:

- ремонт внутриквартальных проездов с обустройством парковочных мест, ремонт и восстановление тротуаров;

- на детской площадке установка ограждения, МАФ, резиновое покрытие;

- установка спортивного оборудования.

4. Московское шоссе, 298 А:

- установлены новые опоры освещения;

- вывезено 7 гаражей;

- ведутся работы по демонтажу и установке бортового камня;

Планируется:

- ремонт внутриквартальных проездов и парковочных мест.

5. Московское шоссе, 276:

- завершен ремонт пешеходных дорожек на детской площадке;

- уложено антитравматическое покрытие на спортивной площадке, нанесена разметка;

- завезен песок на детскую площадку;

- завезен чернозем;

- вывезено 14 гаражей;

- произведен снос аварийных деревьев;

- установлены новые опоры освещения, подключены, на существующих опорах освещения установлены новые светильники;

- выполнен демонтаж бортового камня;

- ведутся работы по установке нового бортового камня;

Планируется:

- ремонт внутриквартальных проездов с устройством парковочных мест;

- ремонт и восстановление тротуаров;

- установка МАФ и спортивного оборудования;

- ограждение спортивной площадки;

- устройство резинового покрытия на детской площадке.

6. ул. А. Матросова, 19, 21:

- выполнены работы по планировке детской и спортивной площадок, подготовке оснований под резиновое покрытие;

- ведутся работы по устройству пешеходных дорожек на детской площадке;

- выполнена санитарная обрезка деревьев;

- установлены новые опоры освещения;

- установлен бордюрный камень;

- выполнен ремонт внутриквартального проезда, парковочных мест               и тротуара;

Планируется:

- выполнить ремонт подходам к подъездам;

- устройство резинового покрытия на детской и спортивной площадках;

- установка МАФ и спортивного оборудования;

- заасфальтировать пешеходные дорожки на детской площадке;

7. ул. Ташкентская, 246А:

- на спортивной площадке уложено искусственное покрытие, установлено ограждение, нанесена разметка;

- выполнен ремонт пешеходных дорожек на площадке;

- выполнена планировка площадки под тренажеры;

- заасфальтирована беговая дорожка;

- завезен песок;

- выполнено устройство лестничного спуска от спортивной площадки;

- установлены новые световые опоры, подключены;

- завезен чернозем;

Планируется:

- ремонт внутриквартального проезда;

- установка МАФ и спортивного оборудования;

- устройство резинового покрытия на детской площадке.